## Slide 1: HGamey 近一个月进展
一句话任务到一份报告：真机闭环在原神上跑通了
2026-09-11 → 2026-10-11 · BH3GEI
Notes: 范围：2026-09-11 到 2026-10-11（太平洋时间），以我们（BH3GEI）的工作为主线，同事部分压缩在第 12、13 页。数字来源都写在每页备注里：game_opt_loop STATUS.md / GOAL.md、phonefarm loop_v1/README.md 与 knobs/DESIGN.md、sr_loop README、09-24 版 PPT、各 PR 描述。人名只写 GitHub 账号。

## Slide 2: 结论：真机闭环跑通了，下一步是提速和交案例
108
个 PR 合并
7 个仓库，主体是 phonefarm（67）和 game_opt_loop（25）；其中 42 个是文档/状态同步
5/5
最小可信闭环判据全过
09-16 在原神上实测：可重复、归因成立、统计显著、不留痕、可离线回放
3 层
改动面都上了原神真机
超分算子替换游戏自带放大，画质接近原生 3–4 倍、无指标显著变差；系统参数两组候选被统计判定淘汰
−30%
测量臂数（截断，离线回放）
判定内核全部收进 Rust；设备锁进代码；必然不保留的候选提前停，110 臂省 33 臂
下一步：新游戏一小时出报告、看板、出方案上云而判定留在本地；交出 0924 待办②的 1–2 个案例
Notes: PR 数来自 collect.py（gh pr list，作者 BH3GEI、状态 merged、09-11 以来；HGamey/phonefarm 上的镜像同步 PR 16 个不计）。5/5：phonefarm 提交 835db54（09-16）。3 层：STATUS.md「已验证的数字」。−30%：BH3GEI/phonefarm #78 的离线回放表，真机还没验证。

## Slide 3: harness 是什么：一句话任务 → 一份能核对的报告
用户只说一句：「把原神在这台手机上优化一下，跑 1 小时」
摸底
芯片、root、停充、能不能挂层、基线
开路
三层里哪几层在这台机器上真能改
出方案
大模型提候选：算子、参数、流程改写
本地筛
编不过、死循环、越界的先打回
真机对照
等冷、停充、A/B 交替、统计判定、还原
归档
全部入档；好的喂回去出下一代
报告
留下、淘汰、无效，附条件和证据
game_opt_loop
入口与决策：摸底、开路、出方案、档案、报告、看板
phonefarm
底座：设备、施加改动、测量、统计判定、还原
refbench
白盒靶子：已知答案的确定性 Vulkan 负载
出方案的一方改不了判定：统计检验在 phonefarm 一侧算，采样协议在看到候选数据之前冻结
Notes: 来源：game_opt_loop GOAL.md「目标」与「硬约束」第 3 条；STATUS.md「口径」。harness 本身就是产品，交付的是这条流水线，不是某一个算子。

## Slide 4: 三层改动面：在原神真机上各做到哪一步
① 画面算子
大模型写 shader 算子，替换游戏里的一步（目前是放大）
+3.3 dB
画质，每帧多 0.22 ms（refbench + 静态帧）
19 张原神实拍帧当画质真值；帧时在 refbench 上测
本地静态检查：红队 16/16 拦下，合规 48/48 放行
前序 sr_loop：神经网络超分 13 代自主进化，比 Bicubic +2.576 dB；端到端约 10 ms 太贵，转向算子直通
GOL #1 #2 #3 · sr_loop
② 画面流程改写
不要源码：Vulkan 层挂进游戏改渲染流程（要 root）
3–4 倍
画质更接近原生（vs 游戏自带放大）
挂层进原神大世界，没被反作弊拦
1:1 拷贝探针：帧时差 < 0.05 ms，画面逐位不变
超分算子替换游戏放大：5 对 A/B 无指标显著变差
knobs #1 · PF #31 #47 #51 #64
③ 系统参数
CPU/GPU/总线频率、刷新率等，root 写 sysfs
11 项
「存在 + 可写 + 真生效」的白名单
大模型挑参数 → A/B → 判定 → 还原，全自动
原神 60 帧两组候选都被淘汰，理由成立
温控保护节点永远不进白名单
PF #17 #24 #52 #66
Notes: ①：STATUS.md「画面算子画质闭环（M2）」——gen0_baseline 0.264 ms / 34.521 dB → gen1_loc3 0.479 ms / 37.796 dB；帧时在 refbench 上测、画质用 19 张原神静态实拍帧，不是原神里连续运行的结果。sr_loop 数字来自其 README（已结项的前序实验，最优个体 gen10-6 内核 2.967 ms，端到端约 10 ms）。②：STATUS.md copyprobe 与 upop 两节。③：phonefarm knobs/DESIGN.md「3.1 现状」。PF = BH3GEI/phonefarm，GOL = HGamey/game_opt_loop。

## Slide 5: 真机成果：超分算子换掉原神自带的放大
原神大世界，5 对交替 A/B，测量期间停充
渲染精度「低」（1134×514 渲染，2141×969 送显）；A = 游戏自带放大，B = 我们的 2×2 双线性算子
指标 | A 游戏放大 | B 我们的算子 | 变化 | p（变差）
帧时 p95 | 19.661 ms | 19.624 ms | −0.19% | 0.571
平均帧率 | 59.178 | 59.269 | +0.15% | 0.881
整机功耗 | 2.789 W | 2.903 W | +4.07% | 0.278
没有指标显著变差 → 按我们的判定规则「零成本通过」
2×2 双线性只是占位，下一步换更强的算子；「零成本」是没测出变差，不是证明了没变差（见第 8 页）
画质
8.3–18.7
我们的算子和原生画面的逐像素差距
游戏自带放大：26.9–42.8
同位置、同视角、同一时辰（正午璃月港）
数值越小越接近原生；我们的算子比游戏自带放大接近 3–4 倍
Notes: 来源：STATUS.md「灰档真超分算子 upop A/B」，BH3GEI/phonefarm #64。判定口径：5v5 精确置换 252 枚举，α_win = 0.0167（Bonferroni/3），α_lose = 0.05。a5 臂误采加载画面已作废并补跑。

## Slide 6: 真机成果：判定会说「不」
系统参数（原神 60 帧，大模型挑参数）
候选 | 结果 | 判定
DDR + LLCC 提频 | 功耗 +16.5%（p = 0.0079） | 淘汰
GPU 最低档 17→12 | 帧率 −0.571%（p = 0.0159） | 淘汰
基线 59.1–59.4 fps、帧时 p95 19.3–19.6 ms、4.76 W；温度上限 70 °C，实测峰值 63.7 °C
生效了但没收益，就撤回
原神里 LoadOp 改写每轮命中 4.4–5.2 万次（确实改到了），帧时 p95 −0.51%，p = 0.325 → 判无效、自动撤回
已知答案的开关测得出来
−58.6%
Vulkan-Samples：去掉多余的读回
内存带宽 2680 → 1110，p = 0.0159
+155.6%
Vulkan-Samples：拆开合并的步骤（反向）
内存带宽 900 → 2300，p = 0.0079
Notes: 系统参数：STATUS.md「系统参数自动调参」，BH3GEI/phonefarm #52。已知答案：BH3GEI/phonefarm #44（09-24 版 PPT 第 13 页）。LoadOp：STATUS.md「灰档 LoadOp 改写」，PF #31。

## Slide 7: 闭环与统计判定：怎么保证结论可信
最小可信闭环：五条判据（09-16，原神实测）
判据 | 09-16 实测
1 负载可重复 | 帧时 p95 离散度 1.63%（门槛 5%），无漂移
2 归因成立 | 5 轮结论一致
3 统计显著 | 精确置换检验 p = 0.0079，95% CI 不含 0
4 不留痕 | 进出快照 38 行逐行相等
5 可离线回放 | 21 轮 trace + 报告重算逐字节一致
现在的判定口径
改前改后交替 5 对，精确置换检验全枚举 252 种
帧时、帧率、功耗都看，任一项显著变差就淘汰
测功耗时 root 停充，只认放电态；和华为 HiSmartPerf 对照差 2.3%
每轮先确认画面真在动；温度到上限就停
原神帧时 p95 轮间离散度 1.37%（refbench 0.45%）
Notes: 五条判据：phonefarm 提交 835db54「feat(loop_v1): 端到端性能优化闭环, 五条判据全部实测通过」。当时的旋钮结论（DDR 下限 p95 −1.61%）后来因 30 帧时代、没量功耗而作废，见下一页；闭环本身的五条判据不受影响。判定口径：STATUS.md 系统参数一节、phonefarm loop_v1/README.md。Megacity 离散度 0.987%。

## Slide 8: 不自欺：撤回和收紧的说法
我们自己撤回或加注的
功耗「6.26 W → 5.94 W」撤回：当时插着 USB 充电，量到的是输入轨
DDR 下限结论（p95 −1.61%）作废：30 帧时代测的、没量功耗；60 帧重测是净亏
「原神被限帧 30」加注：7.1.0、游戏内 60 帧设置下实测就是 60
要收紧的说法（anantheparty 在 .github #11 指出）
「+3.3 dB / +0.22 ms」= refbench 帧时 + 19 张原神静态帧画质，不是原神里连续运行的结果
upop「零成本通过」是没测出变差；按预先冻结的非劣效界看属于证据不足
自动出算子和原神 upop 实测还不是同一个自动闭环
这几点都成立。对外案例按更严的口径（预冻结非劣效界 + 独立确认）重跑后再报——建议，待 owner 定
Notes: 左栏：STATUS.md「已撤回 / 作废的结论」。右栏：HGamey/.github issue #11「交接审计基线」。0924 纪要第 2 条引用了「每帧增加 0.2ms 但画质提升 3.3dB」。

## Slide 9: 本月工程推进
1
判定内核搬进 Rust
解析、统计、判据、白名单、autoloop 编排、灰档编排都收进 Rust，输出逐字节不变；cargo test 516 项
PF #39 – #75
2
评测统一入口
phonefarm eval --request 一个口收请求，按改动类型路由；停充按契约执行，原神真机验证
PF #61 #66 #69
3
optimize 与看板
摸底 → 按能力开路 → 统一档案和总报告；本地只读看板四页（总览/轮次/图/手机）
GOL #6 #8 #10 – #14
4
设备锁进代码（10-11）
碰设备的子命令自己拿锁、心跳、释放，不再靠手工包一层
PF #77
5
判定视图修复（10-11）
功耗比较和温度上限在 Rust 路径上此前没生效，已修好
PF #76
6
截断（10-11）
跑满也必然不保留的候选当场停，判定不变；离线回放 110 臂省 33 臂，真机待验
PF #78
Notes: PF = BH3GEI/phonefarm，GOL = HGamey/game_opt_loop。cargo test 516 项来自 #78 描述（main 510 + 6）。#76：修复前 Rust 路径上 eval/autoloop 的判定没有把功耗比较和温度上限算进去。#78 只截「必然不保留」一侧，保留的永远跑满；真机没验证。

## Slide 10: 正在做（10-11）
core
体检 + 设备锁 + 整链路
设备锁已合并（PF #77）
judge
已知答案自测、噪声底
已知答案负载算子已合并（refbench #4），自测进行中
speed
一代 < 1 小时
判定视图修复（#76）、截断（#78）已合并
onboard
零人工接入新游戏
游戏档案接进请求，进行中
open
可插拔出方案者
出方案接口 proposer@1（GOL #39）、设备接口抽象（PF #79）已合并
cloud
出方案上云
把 phonefarm 开成远端可调的服务，进行中
10-11 插曲
09:03 Mac mini 断电，换机从断点恢复：工作区原样拷回，phonefarm 同步改为每 30 分钟一次，手机现插在另一台 Mac mini、经隧道使用。顺带发现：中断的测试把 GPU 最高档锁在 17（已恢复）；几个 agent 共用编译目录、测试结果不可信，已改为各用各的并重跑。
Notes: agent 状态是 10-11 下午的快照，以各自 PR 为准。PF = BH3GEI/phonefarm（定时同步到 HGamey/phonefarm）。 10-11 新合并：BH3GEI/phonefarm #79（设备接口 platform::Backend）、HGamey/game_opt_loop #39（proposer@1）、HGamey/refbench #4（已知答案负载算子）。

## Slide 11: 下一步
1
新游戏一小时出报告
进行中
onboard 零人工接入 + speed 提速；09-24 时 1 台手机跑一代约 3.5 小时，截断已省约三成测量臂
2
看板 / 案例网页
计划
把本地看板做成内网可访问的案例页：原始数据、条件、留下和淘汰的都能看（0924 待办②）
3
出方案上云，判定留本地
进行中
大模型出方案放到云端，可换国产模型；统计判定和还原留在真机一侧守门，出方案的一方改不了判定
4
原神「完全体」案例
计划
大模型出方案 + 三层 + ≥ 3 代，按预冻结非劣效 + 独立确认的口径重测，作为 1–2 个对外案例
Notes: 来源：~/projects/_wt/ROADMAP.md 第二波计划（本地文件）与 lead 10-11 的路线调整。「3.5 小时」来自 09-24 版 PPT 第 28 页。状态：进行中 = 已有 agent 在做；计划 = 还没开工。

## Slide 12: 同事那边：anantheparty 的草稿 PR 与两次会议
26
个草稿 PR
0
个已合并
0
次真机操作
11
个 issue
方向 | PR
模型/算子工件流水 | GOL #30 #31 #34 #35 · PF #20 #21 #23 #24 #26 · refbench #2 #3
独立确认与非劣效 | GOL #29 #37 #38 · PF #22 #25 #27
实验资格与证据 | PF #18 · GOL #27 #32
专家筛选 / 连续画质 / 租约 | GOL #28 · PF #17 · PF #19
交接文档与只读展示 | docs #5 · GOL #26 #33
草稿都在等一加 Ace5 到位后做真机验收；对方 issue #11 写明离线代码与 draft PR 不代表真机验收完成
会议诉求（纪要 YanPENG-2026）
0917：聚焦已 root 安卓、黑盒游戏；低/高分辨率真实配对数据是难点
0924：连续帧色调/鬼影检测；国产模型；训练-量化-部署自动化；专家每代筛方向；设备池不足
0924 待办②（BH3GEI）：1–2 个自动跑出的案例 + 数据截图，最好是内网网页
Notes: PR 清单由 collect.py 刷新（auto.colleague_prs），分组是人工归类，新增 PR 要在 themes 里补进对应分组。PF = HGamey/phonefarm，GOL = HGamey/game_opt_loop。issue：.github #11–#19、GOL #25 #36。「0 次真机操作」依据对方 PR 描述（No phone… 0 tokens）。会议纪要：HGamey/.github 讨论 #1（0917）、#10（0924）。

## Slide 13: 需要协调的事
1
分工
实验资格、设备租约、独立确认两边都在做（我们 core ↔ PF #18 #19，judge ↔ GOL #29）。请 owner 定谁主谁辅
2
提交路径
我们走 BH3GEI/phonefarm 再同步；anantheparty 直接提到 HGamey/phonefarm，合并时要变基。建议约定唯一上游
3
对外口径
「0.2 ms 换 3.3 dB」和 upop「零成本通过」：建议统一按预冻结非劣效 + 独立确认来说
4
设备
0924 待办①（节后三天到位）进展待确认；同事在等一加 Ace5；我们只有 1 台 NX809J，agent 要排队
Notes: 都是需要 owner 决定的事，本页只列选项和建议。

## Slide 14: 附录：我们合并的 PR（09-11 → 今天）
仓库 | 合并 | 其中文档 | 编号
BH3GEI/phonefarm | 67 | 18 | #12–#34, #36–#79
HGamey/game_opt_loop | 25 | 14 | #1–#24, #39
HGamey/.github | 8 | 8 | #2–#9
HGamey/docs | 4 | 0 | #1–#4
HGamey/refbench | 2 | 1 | #1, #4
HGamey/sr_loop | 1 | 1 | #1
HGamey/knobs | 1 | 0 | #1
合计 108 个（其中文档 42 个）；HGamey/phonefarm 上另有 16 个镜像同步 PR 不计。按合并日期：09-14 1 个、09-21 1 个、09-23 100 个、10-11 6 个（太平洋时间；09-25 至 10-10 国庆无合并）。数据截至 2026-10-11 13:34 PDT。
Notes: 由 auto.our_pr_counts 生成；编号连续的合并成区间。